AI 测试平台
智能 Agent 建设规划

版本：V1.0    日期：2026年07月04日

# 文档修订记录

| 版本 | 日期 | 修订内容 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-07-04 | 初稿：基于现有平台能力梳理 Agent 演进规划 | AI 测试平台团队 |

# 一、背景与建设目标

AI 测试平台（FastAPI + Vue 3）已具备需求解析、功能用例 AI 生成、接口调试与自动化执行等核心能力。当前 AI 能力以「单次 LLM 调用 + Prompt 模板」为主，属于 Copilot 辅助模式。下一阶段目标是演进为可感知上下文、可调用工具、可自主规划与执行的多 Agent 协作体系，实现从「人驱动 AI 生成」到「AI Agent 驱动质量闭环」的升级。

## 1.1 建设目标

构建统一的 Agent 编排层，支撑需求→用例→执行→报告的全链路智能自动化

保留现有多 LLM 提供商配置能力，Agent 可按任务类型路由模型

Agent 行为可观测、可审计、可人工介入（Human-in-the-loop）

与现有项目管理、权限体系、接口自动化模块无缝集成

## 1.2 不在本期范围

替换现有手工测试执行 UI 与工作流

自研大模型训练与微调（继续使用 OpenAI 兼容 API）

跨租户 SaaS 多实例隔离（沿用现有单部署架构）

# 二、现状分析

## 2.1 已有 AI 能力

| 模块 | 实现位置 | 能力说明 | 模式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求点提取 | ai_service.py / requirements 路由 | 上传 Word/PDF 等文档，分块调用 LLM 提取结构化需求点 | 单次/流式 LLM |
| 功能用例生成 | ai_service.py / testcases 路由 | 按需求批量生成 P0-P3 用例，支持并发分批与 SSE 流式 | 单次/流式 LLM |
| 接口测试数据生成 | api_data_ai_service.py | 根据接口定义生成 body/query/path 测试数据 | 单次 LLM + Mock |
| LLM 配置 | settings_service.py | 多提供商、默认模型、Mock 模式 | 配置管理 |

## 2.2 现有痛点

各 AI 功能相互独立，无法串联成「需求评审通过后自动出用例、出接口脚本」的流水线

LLM 输出仅 JSON 解析，缺少工具调用、重试策略与中间状态持久化

接口自动化已有执行引擎，但未与 AI 联动生成断言、变量提取与套件编排

缺少 Agent 任务历史、Token 消耗与质量反馈闭环

# 三、Agent 愿景与定位

将平台 AI 能力从「Prompt 工程」升级为「Agent 工程」：每个 Agent 拥有明确角色、工具集（Tools）、记忆（Memory）与协作协议（Orchestration），在人工监督下完成测试质量任务。

## 3.1 核心 Agent 角色

| Agent 名称 | 职责 | 主要工具 | 产出物 |
| --- | --- | --- | --- |
| Requirement Agent | 解析/补充/评审需求点 | 文档解析、需求 CRUD、相似需求检索 | 结构化需求清单 |
| TestCase Agent | 生成功能/接口/安全等用例 | 用例库查询、去重、批量生成 | 待评审用例 |
| API Agent | 接口用例与数据构造 | Swagger 导入、抓包解析、api_runner | 接口用例/套件/测试数据 |
| Execution Agent | 调度执行与结果分析 | 手工执行、套件执行、报告生成 | 执行记录与缺陷建议 |
| Orchestrator Agent | 任务分解与 Agent 调度 | 任务队列、状态机、人工审批节点 | 端到端质量任务 |

## 3.2 演进路径对比

| 维度 | 当前（Copilot） | 目标（Agent） |
| --- | --- | --- |
| 交互 | 用户填表单触发单次生成 | 自然语言任务 + 多步自主执行 |
| 上下文 | 单次 Prompt 内文本 | 项目/需求/用例/执行历史 RAG |
| 错误处理 | 失败即 HTTP 500 | 重试、降级 Mock、人工确认 |
| 协作 | 无 | Orchestrator 编排多 Agent |

# 四、总体架构设计

架构分为五层，自下而上：数据层 → 工具层 → Agent 运行时 → 编排层 → 交互层。

## 4.1 架构分层

数据层：MySQL 现有模型 + Agent 任务表、步骤日志表、向量索引（可选 pgvector/Redis）

工具层：封装现有 Service 为 Agent Tools（requirements、testcases、api_automation、settings）

Agent 运行时：基于 ReAct / Function Calling 循环，支持 streaming 与 cancel

编排层：Orchestrator 负责任务 DAG、并行度、审批门禁（如用例入库前需评审）

交互层：新增「Agent 工作台」页面 + 保留现有 AIGenerate / 需求页入口

## 4.2 关键数据流（示例：需求到用例闭环）

1. 用户上传需求文档并发起 Agent 任务「从文档生成评审用例」

2. Orchestrator 分解为：Requirement Agent 提取 → TestCase Agent 生成 → 写入 draft 状态

3. 到达人工审批节点，测试负责人在 UI 批量评审

4. 审批通过后 Execution Agent 可选触发冒烟执行并汇总报告

# 五、技术方案

## 5.1 后端新增模块（建议）

| 模块 | 路径建议 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| agent_runtime | backend/app/services/agent/ | LLM 工具调用循环、消息历史、超时控制 |
| agent_tools | backend/app/services/agent/tools/ | Tool 定义与现有 Service 适配 |
| agent_orchestrator | backend/app/services/agent/orchestrator.py | 任务状态机与多 Agent 路由 |
| agent_models | backend/app/models/agent_task.py | 任务、步骤、工具调用日志 |
| agent_router | backend/app/routers/agents.py | REST + SSE 任务流 API |

## 5.2 LLM 集成策略

继续复用 get_effective_llm_config()，Agent 任务可指定 provider_id

优先使用支持 Function Calling / Tools 的模型；不支持时降级为 JSON Schema 约束输出

长文档仍采用现有 split_document_chunks 分块 + Map-Reduce 汇总

Mock 模式用于 CI 与离线演示，Agent 工具调用走本地 Service 桩

## 5.3 前端规划

新增 views/AgentWorkbench.vue：任务创建、实时步骤流、工具调用详情、审批操作

现有 AIGenerate.vue 保留，逐步增加「升级为 Agent 任务」入口

系统设置扩展：Agent 默认模型、最大步数、并发任务数、审批策略

## 5.4 工具（Tools）清单（一期）

| Tool 名称 | 对应现有能力 | Agent |
| --- | --- | --- |
| extract_requirements | stream_extract_requirements | Requirement |
| create_requirement | requirements CRUD | Requirement |
| generate_testcases | stream_generate_batches | TestCase |
| list_testcases | testcases 查询 | TestCase |
| generate_api_data | generate_api_request_data | API |
| import_swagger | api_swagger_service | API |
| run_api_suite | api_runner_service | Execution |
| get_project_context | projects + 统计 | Orchestrator |

# 六、实施路线图

## 阶段一：Agent 基础设施（4–6 周）

Agent 任务/步骤数据模型与 API

Tool 适配层 + 单 Agent（TestCase Agent）PoC

SSE 任务流与前端工作台 MVP

验收：可通过自然语言触发「为某需求生成 N 条用例」并完成入库

## 阶段二：多 Agent 编排（4–6 周）

Orchestrator + Requirement Agent 串联

人工审批节点与任务暂停/恢复

任务历史、失败重试、Token/耗时统计

验收：文档上传 → 需求提取 → 用例生成 → 待评审 全自动

## 阶段三：接口与执行 Agent（6–8 周）

API Agent：Swagger/抓包 → 接口用例 + AI 测试数据

Execution Agent：套件执行 + 失败归因摘要

可选 RAG：项目内需求/用例语义检索增强上下文

验收：接口套件 AI 生成并可一键执行出报告

## 阶段四：优化与规模化（持续）

Agent 质量评估（用例采纳率、执行通过率）反馈 Prompt/策略

预置任务模板（回归、冒烟、安全扫描清单）

与 CI/CD、定时调度（现有 schedule_service）深度集成

# 七、安全与合规

Agent 仅调用当前用户有权限的项目与工具（复用 JWT + 项目 owner 校验）

API Key 不落库到 Agent 日志，工具调用参数脱敏（password/token 字段）

高风险操作（批量删除、执行生产环境套件）需显式用户确认

Agent 步骤全量审计日志，保留 90 天（可配置）

# 八、风险与应对

| 风险 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 模型不稳定/幻觉 | 用例质量下降 | 结构化输出校验 + 人工评审门禁 + Mock 降级 |
| Token 成本过高 | 运营成本 | 分批并发控制、缓存相似需求结果、小模型路由 |
| 工具调用死循环 | 资源耗尽 | 最大步数/超时/单任务 Token 上限 |
| 与现有 UI 重复 | 用户困惑 | 渐进式入口，Copilot 与 Agent 并存 |

# 九、成功指标（KPI）

| 指标 | 基线（当前） | 阶段二目标 | 阶段三目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求→用例人工步骤数 | 5+ 步手动操作 | ≤ 2 步（含审批） | 1 步发起 + 审批 |
| 用例生成后采纳率 | 待统计 | ≥ 60% | ≥ 75% |
| 接口用例 AI 辅助覆盖率 | 仅测试数据 | 30% 用例 AI 草稿 | 50%+ |
| Agent 任务成功率 | — | ≥ 85% | ≥ 92% |

# 十、总结

本规划在充分复用 AI 测试平台现有 FastAPI 服务与 LLM 配置体系的前提下，以最小侵入方式引入 Agent 运行时与编排层，分四个阶段实现从 Copilot 到 Multi-Agent 质量闭环的演进。建议优先落地 TestCase Agent PoC 与 Agent 工作台，验证工具调用与 SSE 体验后，再扩展 Orchestrator 与接口/执行 Agent。

# 附录 A：与现有代码映射

| 现有文件 | Agent 演进关联 |
| --- | --- |
| backend/app/services/ai_service.py | TestCase / Requirement Agent 核心 LLM 逻辑 |
| backend/app/services/api_data_ai_service.py | API Agent 测试数据工具 |
| backend/app/services/api_runner_service.py | Execution Agent 执行工具 |
| backend/app/services/settings_service.py | 模型路由与 Mock 配置 |
| frontend/src/views/AIGenerate.vue | 逐步迁移为 Agent 任务入口 |