测试部门
AI Agent 建设规划（通用版）

版本：V1.0    日期：2026年07月04日

# 文档修订记录

| 版本 | 日期 | 修订内容 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-07-04 | 初稿：通用测试部门 AI Agent 建设规划 | 测试部门 |

# 一、背景与建设动因

软件交付节奏加快、系统复杂度上升，传统测试模式在需求理解、用例设计、回归执行、缺陷分析等环节高度依赖人工经验，存在效率瓶颈与质量波动。大语言模型（LLM）与 Agent 技术的成熟，为测试部门提供了从「AI 辅助工具」向「AI 自主协作」演进的可能。

## 1.1 当前典型痛点

需求文档冗长、变更频繁，测试人员理解成本高、覆盖易遗漏

用例编写重复劳动多，评审周期长，难以快速响应迭代

接口/UI/性能/安全等多类型测试工具割裂，知识难以沉淀复用

回归范围判断依赖经验，全量回归成本高、选择性回归风险难控

缺陷根因分析、测试报告撰写占用大量非创造性时间

## 1.2 建设目标

建立测试领域 Multi-Agent 体系，覆盖「测什么 → 怎么测 → 测完怎么办」全链路

AI 生成内容必须经人工审批后方可入库/执行（Human-in-the-loop）

Agent 与现有测试管理、CI/CD、缺陷系统、接口/UI 工具集成，而非另起炉灶

可度量：效率提升、缺陷前置率、用例采纳率、自动化覆盖率等 KPI 可追踪

## 1.3 建设原则

| 原则 | 说明 |
| --- | --- |
| 人机协同 | Agent 负责提效与初稿，测试工程师负责决策与质量把关 |
| 渐进落地 | 从单点 Copilot 到单 Agent，再到多 Agent 编排，避免一步到位 |
| 工具优先 | Agent 价值来自可调用的企业工具，而非 Prompt alone |
| 安全合规 | 数据不出域、权限最小化、操作可审计 |
| 可替换模型 | 不绑定单一 LLM 厂商，支持私有化与多模型路由 |

# 二、AI Agent 与 Copilot 的区别

| 维度 | Copilot（辅助） | Agent（自主协作） |
| --- | --- | --- |
| 交互方式 | 用户逐步发起单次任务 | 用户描述目标，Agent 自主分解多步执行 |
| 上下文 | 单次对话或表单输入 | 项目、需求、历史用例、执行结果等持续记忆 |
| 能力边界 | 生成文本/代码建议 | 调用工具：查库、写用例、跑脚本、提缺陷 |
| 错误处理 | 用户自行修正 | 重试、降级、请求人工确认 |
| 适用场景 | 单条用例、单次数据构造 | 端到端质量任务（如版本回归准备） |

# 三、测试 Agent 体系设计

建议按测试生命周期划分 Agent 角色，由 Orchestrator（编排 Agent）统一调度。

## 3.1 Agent 角色定义

| Agent | 核心职责 | 典型输入 | 典型输出 | 关键工具 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Requirement Agent | 需求解析、测试点识别、变更影响分析 | PRD、用户故事、变更 diff | 测试点清单、风险项 | 文档解析、需求库、代码 diff |
| Test Design Agent | 功能/场景/边界/异常用例设计 | 测试点、业务规则 | 用例草稿（步骤+预期） | 用例库、相似用例检索 |
| API Test Agent | 接口用例、Mock、断言、数据驱动 | Swagger/OpenAPI、抓包 | 接口用例与测试数据 | Postman/平台 API、Mock 服务 |
| UI Test Agent | 页面流程与元素定位建议 | 原型、URL、DOM 快照 | UI 脚本草稿 | Playwright/Selenium、录屏 |
| Data Agent | 测试数据构造、脱敏、边界数据集 | 表结构、接口 Schema | 数据集、SQL/脚本 | 数据库、Faker、脱敏规则 |
| Execution Agent | 执行调度、环境准备、结果采集 | 用例集、版本号 | 执行报告、失败明细 | CI、测试平台、容器 |
| Analysis Agent | 失败归因、缺陷草稿、回归建议 | 日志、报告、变更范围 | 根因摘要、缺陷描述 | 日志平台、APM、Git |
| Orchestrator Agent | 任务分解、Agent 路由、进度与审批 | 自然语言任务描述 | 任务计划与状态 | 任务队列、审批流 |

## 3.2 典型协作场景

### 场景 A：迭代测试准备

输入：「为 v2.3 迭代准备功能测试」

流程：Requirement Agent 解析变更 → Test Design Agent 生成用例 → 人工评审 → 入库

### 场景 B：接口回归

输入：「对支付模块做接口冒烟」

流程：API Test Agent 拉取接口定义 → 生成用例与数据 → Execution Agent 执行 → Analysis Agent 出报告

### 场景 C：线上问题复盘

输入：「分析上周生产缺陷并补充回归用例」

流程：Analysis Agent 聚合缺陷 → Requirement Agent 映射测试点 → Test Design Agent 补用例

# 四、总体架构

## 4.1 逻辑架构（五层）

| 层级 | 组件 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 交互层 | Agent 工作台、IM 机器人、IDE 插件 | 任务发起、进度展示、审批操作 |
| 编排层 | Orchestrator、任务状态机、审批网关 | 多 Agent 调度、并行与依赖管理 |
| Agent 运行时 | ReAct/Plan-Execute 循环、Memory、Prompt 管理 | 单 Agent 推理与工具调用 |
| 工具层 | Tools/MCP 适配器 | 对接测试平台、Jira、Git、CI、数据库等 |
| 数据层 | 用例库、需求库、执行历史、向量索引、审计日志 | 结构化数据 + RAG 知识库 |

## 4.2 与现有系统集成

测试管理：TestRail、禅道、自研平台 — 用例/需求 CRUD、评审状态

缺陷管理：Jira、Tapd — 创建缺陷、关联用例与版本

代码与 CI：GitLab/Jenkins — 变更范围、触发流水线、获取构建结果

接口/UI：Postman、Playwright、自研自动化平台 — 执行与报告回写

知识库：Confluence、Wiki — RAG 检索业务规则与历史案例

# 五、技术选型建议

| 类别 | 推荐方案 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| LLM 接入 | OpenAI 兼容 API / 私有化模型 | 按任务路由：复杂推理用大模型，分类/摘要用小模型 |
| Agent 框架 | LangGraph / 自研轻量运行时 | 需支持 streaming、cancel、工具注册 |
| 工具协议 | Function Calling + MCP | 统一工具描述，便于扩展 |
| 向量检索 | Milvus / pgvector / Elasticsearch | 项目内需求、用例、缺陷语义搜索 |
| 任务队列 | Redis / RabbitMQ / Celery | 长任务异步、重试 |
| 可观测 | 步骤日志 + Token/耗时统计 | 问题排查与成本管控 |

# 六、分阶段实施路线图

## 阶段 0：准备期（2–4 周）

梳理测试流程痛点，选定 2–3 个高 ROI 试点场景

确认 LLM 来源（公有云/私有化）、数据安全边界与审批流程

建立 Prompt 库、用例模板、质量评估标准（采纳率定义）

## 阶段 1：Copilot 增强（4–6 周）

需求摘要、用例生成、接口数据构造等单点 AI 能力上线

与测试管理平台集成，生成内容默认 draft 状态

验收：单场景效率提升 30%+，用例采纳率 ≥ 50%

## 阶段 2：单 Agent 试点（6–8 周）

落地 Test Design Agent 或 API Test Agent 之一，具备工具调用能力

Agent 工作台：任务创建、步骤流、人工审批节点

验收：端到端任务（如「从需求生成 20 条用例」）成功率 ≥ 80%

## 阶段 3：Multi-Agent 编排（8–12 周）

Orchestrator 上线，支持多 Agent 串联与并行

Execution Agent + Analysis Agent 接入 CI/报告

RAG 知识库：历史用例、缺陷、业务规则检索增强

## 阶段 4：规模化与优化（持续）

预置任务模板：版本回归、冒烟、安全扫描清单、发布检查

质量反馈闭环：采纳率、漏测率驱动 Prompt/策略迭代

成本优化：缓存、小模型路由、批处理

# 七、组织与治理

## 7.1 角色分工

| 角色 | 职责 |
| --- | --- |
| 测试负责人 | 目标与 KPI、试点选型、审批策略 |
| 测试工程师 | Agent 任务发起、产出评审、例外处理 |
| 测试开发/平台 | 工具适配、Agent 运行时、集成开发 |
| 安全/合规 | 数据分级、脱敏、审计要求 |
| AI 运营（可兼职） | Prompt 维护、模型路由、效果评估 |

## 7.2 治理机制

所有 AI 生成用例/脚本入库前必须人工评审（可配置自动通过规则仅限低风险场景）

生产环境执行、批量删除等高风险操作需二次确认

每月 Agent 效果复盘：采纳率、失败任务、Token 成本、用户反馈

Prompt 与工具变更走版本管理，支持回滚

# 八、安全与合规

数据分级：需求/代码/生产数据禁止明文送入公有 LLM，需脱敏或私有化部署

权限：Agent 继承当前用户权限，禁止越权访问项目与系统

审计：记录任务 ID、调用的工具、输入输出摘要、操作人、时间

密钥：API Key 集中托管，不入 Agent 日志与 Prompt

# 九、风险与应对

| 风险 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 模型幻觉导致错误用例 | 漏测或误测 | 结构化校验 + 人工评审 + 相似用例对照 |
| 过度依赖 AI 削弱测试能力 | 团队技能退化 | 强调人机协同，AI 做初稿人做决策 |
| 成本不可控 | 预算超支 | Token 配额、任务级上限、模型分级路由 |
| 工具调用失控 | 误删数据、误执行 | 最大步数、超时、高风险操作审批 |
| 集成复杂度高 | 项目延期 | 阶段 1 只做 Copilot，工具集成从只读查询开始 |

# 十、成功指标（KPI）

| 指标 | 说明 | 阶段 1 目标 | 阶段 3 目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用例设计效率 | 同等质量下编写时间缩短比例 | ≥ 30% | ≥ 50% |
| AI 产出采纳率 | 评审后入库占比 | ≥ 50% | ≥ 70% |
| 需求测试点覆盖率 | AI 辅助后覆盖提升 | 基线 +10% | 基线 +25% |
| 回归准备时间 | 版本发布前测试准备工时 | 缩短 20% | 缩短 40% |
| Agent 任务成功率 | 无需人工补救的比例 | — | ≥ 85% |
| 缺陷前置率 | 测试阶段发现占比提升 | 维持或提升 | 提升 10% |

# 十一、预算与资源（参考）

| 项 | 说明 | 量级参考 |
| --- | --- | --- |
| LLM API 费用 | 按 Token 与任务量 | 试点期 5k–20k/月，视调用量 |
| 向量库/算力 | 私有化可选 | 云托管或复用现有 infra |
| 人力 | 平台开发 1–2 人 + 测试参与试点 | 阶段 2 起投入 |
| 培训 | Prompt 编写、Agent 使用规范 | 1–2 次部门内训 |

# 十二、总结与下一步

测试部门 AI Agent 建设应遵循「人机协同、工具驱动、分阶段落地」路径：先从 Copilot 单点提效验证价值，再引入单 Agent 工具调用，最后通过 Orchestrator 实现多 Agent 质量闭环。建议选定一个迭代周期内的「需求→用例」或「接口冒烟」作为首个试点，8 周内完成阶段 1–2 并产出可量化 KPI，再决定是否扩大编排与执行 Agent 投入。

# 附录：预置 Agent 任务模板示例

| 模板名称 | 触发语示例 | 涉及 Agent |
| --- | --- | --- |
| 迭代测试准备 | 为 {版本} 准备功能测试用例 | Requirement + Test Design |
| 接口冒烟 | 对 {模块} 执行接口冒烟测试 | API Test + Execution + Analysis |
| 需求变更影响 | 分析 {需求ID} 变更影响的测试范围 | Requirement + Analysis |
| 缺陷补测 | 根据 {缺陷单} 补充回归用例 | Analysis + Test Design |
| 发布检查 | 生成 {版本} 发布前测试检查清单 | Orchestrator + 多 Agent |